# Техническое задание на создание автоматизированной системы «Продажи-Spark»

Ежедневная обработка данных о продажах автомобилей на базе Apache Spark

Учебный пример технического задания, составленный по структуре разделов ГОСТ 34.602-2020. Заказчик, разработчик, договор и сроки вымышлены.

Содержание

1	Общие сведения	2

2	Цели и назначение создания системы	2

2.1	Назначение системы	2

2.2	Цели создания системы	2

3	Характеристика объекта автоматизации	2

4	Требования к системе	3

4.1	Требования к системе в целом	3

4.2	Требования к функциям	3

4.3	Требования к видам обеспечения	3

5	Состав и содержание работ по созданию системы	3

6	Порядок разработки системы	4

7	Порядок контроля и приёмки системы	4

8	Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие	4

9	Требования к документированию	4

10	Источники разработки	4

# Общие сведения

Основные сведения о системе и о работах по её созданию приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Общие сведения

| Позиция | Значение |
| --- | --- |
| Полное наименование системы | Автоматизированная система ежедневной обработки данных о продажах «Продажи-Spark» |
| Условное обозначение | АС «Продажи-Spark», далее — система |
| Основание для создания | Договор № 00/00 от «__» ________ 20__ г. (условный) |
| Заказчик | ООО «Заказчик» (условное наименование) |
| Разработчик | ООО «Разработчик» (условное наименование) |
| Плановые сроки работ | С 1 февраля 2027 г. по 30 июня 2027 г. |

# Цели и назначение создания системы

## Назначение системы

Система предназначена для ежедневной автоматической обработки данных о продажах автомобилей по дилерам и подготовки сводных таблиц для отдела аналитики. Расчёт выполняет приложение Apache Spark, которое запускается командой spark-submit.

## Цели создания системы

- заменить ручную подготовку ежедневной сводки автоматическим расчётом;

- получать готовую сводку к 08:00 каждого рабочего дня;

- исключить ошибки, которые возникают при ручном суммировании.

# Характеристика объекта автоматизации

Объект автоматизации — процесс подготовки ежедневной сводки продаж в отделе аналитики заказчика. Сейчас сводку собирают вручную в электронных таблицах.

Исходные данные хранятся в таблице dealer. Состав её полей приведён в таблице 2.

Таблица 2 — Поля таблицы dealer

| Поле | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| id | INT | Идентификатор дилера |
| city | STRING | Город дилера |
| car_model | STRING | Модель автомобиля |
| quantity | INT | Количество автомобилей этой модели |

# Требования к системе

## Требования к системе в целом

Система состоит из двух частей: загрузки данных и расчёта сводок. Основные показатели приведены в таблице 3.

Таблица 3 — Требования к системе в целом

| Показатель | Требование |
| --- | --- |
| Периодичность запуска | Один раз в сутки, в 05:00 |
| Время расчёта | Не более 30 минут |
| Способ запуска | Команда spark-submit, режим развёртывания client |
| Срок хранения сводок | Не менее 90 дней |

## Требования к функциям

Таблица 4 — Функции системы

| № | Функция | Описание |
| --- | --- | --- |
| Ф1 | Загрузка данных | Чтение таблицы dealer из источника заказчика |
| Ф2 | Расчёт по дилерам | Суммирование quantity с группировкой по id |
| Ф3 | Расчёт по моделям | Суммирование quantity с группировкой по car_model |
| Ф4 | Сохранение сводки | Запись результатов в файл и в хранилище заказчика |
| Ф5 | Журналирование | Запись в журнал времени запуска, результата и сообщений об ошибках |

## Требования к видам обеспечения

- информационное: структура таблицы dealer не меняется без согласования с разработчиком;

- программное: Apache Spark и Java версий, совместимых между собой по документации Spark;

- техническое: сервер или виртуальная машина с доступом к источнику данных и каталогу для сводок;

- организационное: заказчик назначает ответственного за источник данных.

# Состав и содержание работ по созданию системы

Работы выполняются поэтапно. Этапы и их результаты приведены в таблице 5.

Таблица 5 — Этапы работ

| № | Этап | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Анализ и проектирование | Согласованный состав функций и описание данных |
| 2 | Разработка приложения | Приложение Spark и инструкция по запуску |
| 3 | Тестирование | Протокол проверки на тестовых данных |
| 4 | Опытная эксплуатация | Журнал запусков за согласованный период |
| 5 | Ввод в эксплуатацию | Акт ввода системы в действие |

# Порядок разработки системы

Исходный код приложения хранится в репозитории Git. Изменения вносятся через отдельные ветки и проходят проверку другим участником команды до слияния. До подключения реального источника данных приложение проверяется на тестовой таблице.

# Порядок контроля и приёмки системы

Приёмка проводится по результатам опытной эксплуатации. Система считается принятой, если выполнены условия:

- расчёт завершается за время, указанное в таблице 3;

- итоги по дилерам совпадают с ручным расчётом на контрольной выборке;

- все ошибки, возникшие при запусках, отражены в журнале.

# Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

Заказчик предоставляет доступ к источнику данных, назначает ответственного сотрудника и обеспечивает, чтобы двое сотрудников отдела аналитики научились запускать приложение и читать журнал.

# Требования к документированию

- настоящее техническое задание;

- описание данных: поля таблицы dealer и их значения;

- инструкция по запуску приложения командой spark-submit;

- справка с готовыми SQL-запросами для проверки результатов.

# Источники разработки

- ГОСТ 34.602-2020. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы;

- Apache Spark. Submitting Applications: https://spark.apache.org/docs/latest/submitting-applications.html;

- Apache Spark. GROUP BY Clause: https://spark.apache.org/docs/latest/sql-ref-syntax-qry-select-groupby.html.